Fundação de Apoio à Escola Técnica

do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA PARA UM SISTEMA DE LOGÍSTICA

TERESÓPOLIS

2026

Fundação de Apoio à Escola Técnica

do Estado do Rio de Janeiro

DIEGO ALMEIDA DA SILVA

ENZO WACKER GUINOSSI

GABRIEL DE ARAUJO CARRIJO SOARES DA SILVEIRA

JEFERSON HENRIQUE DE PAULA FERNANDES

JOÃO RUAN NOGUEIRA DUARTE DA SILVA

THIAGO BARRETO ROCHA

PROPOSTA PARA UM SISTEMA DE LOGÍSTICA

Projeto apresentado ao Curso Técnico em Informática como requisito final para a obtenção do título de Técnico em Informática, sob a orientação do Prof. Jorge Carneiro.

TERESÓPOLIS

2026

Sumário Executivo	4

Contextualização e Problematização	4

Solução e Abordagem	5

Entregáveis e Metas SMART	5

Funcionalidades do sistema	6

Tipo de Proposta	9

Recursos e Orçamento	10

Valores fictícios estipulados	11

Distribuição de funções e atribuições	12

Conclusão	13

PROPOSTA DO PROJETO: SISTEMA NEXUS

### Sumário Executivo

O projeto Nexus consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada ao gerenciamento de estoque, auditoria e controle de remessas do Galpão Logístico para Área Educacional (GLAE) de Teresópolis. A solução substituirá controles manuais e ferramentas descentralizadas por um sistema com banco de dados MySQL, módulo de auditoria, controle de inventário de logística e alertas de validade. A entrega abrange o executável, código-fonte e documentação técnica, sem custos de licenciamento para o município.

### Contextualização e Problematização

- Contextualização: O galpão do Serviço de Material (GLAE) Teresópolis é responsável pelo armazenamento e distribuição de materiais de higiene, limpeza, papelaria e didáticos para aproximadamente 105 a 108 escolas e creches municipais, organizados atualmente em 7 rotas de entrega.

- Problematização: Atualmente, a gestão das entregas e itens do galpão depende de fichas impressas, registros informais e ferramentas como o Trello. Isso gera riscos de perda de rastreabilidade, divergências entre o estoque físico e o cadastrado e dificuldade na prestação de contas dos materiais entregues às unidades escolares.

### Solução e Abordagem:

Visão Geral: Aplicação web integrada a um servidor web em rede, garantindo desempenho e imutabilidade de registros operacionais.

Módulos Principais:

- Cadastros Base e Controle de Acesso: Perfis dinâmicos de acesso com trilha de auditoria e cadastros de escolas, fornecedores, motoristas e frota.

- Controle de Estoque: Leitura por código de barras (GTIN/EAN), conversão de embalagens em unidades, inventário e baixa por avaria/consumo.

- Anexos e Documentação: Registro fotográfico de documentos e mercadorias separadas.

Gerenciamento de Riscos:

- Aviso de Saldo Insuficiente: Aviso ao realizar saída de remessas sem saldo disponível.

- Imutabilidade Registral: Impedimento da exclusão de registros do sistema.

### Entregáveis e Metas SMART:

- Software executável e configurado para o ambiente do galpão.

- Código-fonte completo dos repositórios e scripts SQL.

- Documentação técnica: Documentação principal com especificação de Requisitos, Manual do Usuário, Diagramas UML e Guia de Identidade Visual.

Metas SMART :

- Específica (Specific): O desenvolvimento do Sistema Nexus priorizará a implementação integral das funcionalidades (Essencial) para o funcionamento do galpão, assegurando a cobertura completa dos requisitos vitais do projeto.

- Mensurável (Measurable): Automatizar o fluxo do galpão para atender de 105 a 108 unidades escolares distribuídas em rotas dinâmicas pré estabelecidas pelo usuário.

- Atingível (Achievable): Desenvolver a aplicação web com tecnologia Javascript/Typescript a fim de atender à qualquer infraestrutura que seja fornecida.

- Relevante (Relevant): Reduzir perdas e eliminar inconsistências operacionais com emissão de relatórios consolidados semestrais.

- Temporal (Time-bound): Concluir a homologação e realizar a entrega formal do ecossistema ao Centro de Logística até o encerramento do período letivo de 2026 na qual se encerra no início de  dezembro, aproximadamente 3 meses.

### Funcionalidades do sistema

Gestão de Acessos e Usuários:

(Essencial) Gerenciar Usuários perfis e Permissões: O sistema deve permitir o cadastro, alteração, consulta e inativação de usuários. As permissões devem ser granulares (cada ação do sistema é uma permissão individual), organizadas em perfis dinâmicos. Todo usuário deve ser um funcionário cadastrado previamente.

(Essencial) Autenticação: O sistema deve exigir login e senha válidos para permitir o acesso do usuário às funcionalidades.

(Essencial) Trilha de Auditoria: O sistema deve registrar automaticamente toda ação dos usuários: quem fez, data/hora, entidade afetada, ID do registro e snapshot dos dados anteriores e novos.

Cadastros Base:

(Essencial) Gerenciar Destinatários: O sistema deve permitir o cadastro de escolas e creches municipais. Destinatário estende Pessoa Jurídica (CNPJ opcional). Endereço em tabela separada com logradouro, número, complemento, bairro, cidade, CEP, latitude e longitude.

(Essencial) Gerenciar Funcionários: O sistema deve permitir o cadastro de funcionários, que estendem Pessoa Física (nome, CPF opcional). Um funcionário pode ou não ser usuário (ter login). Um funcionário pode ou não ser Condutor (ter CNH).

(Essencial) Gerenciar Fornecedores: O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores, que estendem Pessoa Jurídica (CNPJ opcional). Endereço opcional em tabela separada.

(Essencial) Gerenciar Condutores: O sistema deve permitir o cadastro de condutores, que estendem o Funcionário em relação 1:1. Campos: número CNH, categoria CNH.

(Essencial) Gerenciar Veículos: O sistema deve permitir o cadastro de veículos com placa, modelo, capacidade e status.

(Essencial) Mural de Mensagens do Dia: O sistema deve disponibilizar um mural na tela inicial para exibição de avisos e recados diários entre a equipe, com título, conteúdo, data de publicação, data de expiração opcional e autor vinculado.

Controle de Estoque e Catálogo de Produtos:

(Essencial) Gerenciar Catálogo de Produtos: O sistema deve permitir o cadastro de produtos com descrição, foto (upload para servidor local), flags Perecível e Composto. Códigos GTIN/EAN via código personalizado (tipos EAN 12 e EAN13).

(Essencial) Leitura por Código de Barras: O sistema deve permitir a identificação de produtos por leitor de código de barras, consultando os códigos EAN 12 e EAN 13 cadastrados como código personalizado do produto.

(Essencial) Movimentação de Estoque: O sistema deve registrar entradas (via nota de entrada com conversão de unidades), saídas (via nota de saída e remessa), transferências e ajustes de inventário. Cada movimentação gera registro auditável com snapshot de saldo anterior e posterior.

(Importante) Conversão de Unidades: Tabela standalone de conversão (não vinculada a produto). O usuário cria nomes como CX20, PCT10 ou UN. Ao dar entrada, seleciona a conversão e o sistema multiplica a quantidade. O fator pode ser editado no momento da entrada sem alterar o template.

(Desejável) Alertas de Validade: O sistema deve emitir alertas para produtos com lote próximo ao vencimento baseado na tabela de lotes (sugestão FIFO).

(Essencial) Gestão de Inventário: O sistema deve permitir abertura de inventário com bloqueio de movimentação dos produtos sendo contados. Contagem cega opcional (usuários sem permissão não veem saldo do sistema). Múltiplas contagens por item de diferentes funcionários. O aprovador visualiza a planilha comparativa com média e contagens individuais e escolhe qual valor aplicar. Toda diferença precisa de aprovação manual.

(Importante) Baixas por Consumo Interno e Avarias: O sistema deve permitir o registro de baixa de itens destinados ao uso do próprio galpão ou danificados, gerando notas de saída.

Gestão de Documentos e Logística de Remessas

(Essencial) Nota de Entrada: O sistema deve permitir o registro de entrada de mercadorias com ou sem chave de acesso NF-e vinculada. Fornecedor opcional. Ao confirmar, soma ao estoque.

(Essencial) Pedidos: O sistema deve permitir que o operador transcreva pedidos recebidos em papel para o sistema, gerando um pedido de remessa.

(Essencial) Nota de Saída: O sistema deve permitir que o operador confirme pedidos cadastrados no sistema, gerando uma nota de saída que reserva o estoque

(Essencial) Remessas: O sistema deve permitir que o operador realize as notas de saída cadastradas no sistema, movimentando o estoque através de remessas.

(Desejável) Quadro Kanban de Remessas: O sistema deve gerenciar visualmente o fluxo das entregas pelos status.

(Desejável) Assistente de Remessa e Priorização (FIFO/PEPS): O sistema deve sugerir lotes com data de validade mais próxima ao compor uma remessa (baseado na tabela lote, que é apenas sugestão sem reserva). Deve validar o saldo disponível antes de liberar a remessa.

(Essencial) Anexo de Fotos e Documentos: O sistema deve permitir o upload de fotos das mercadorias separadas, vinculadas à remessa.

(Essencial) Gestão de Pendências e Urgências: O sistema deve permitir que remessas não entregues (PENDENTE) sejam adicionadas em uma nova rota. Retiradas diretas de urgência no galpão devem ser registradas como remessa com flag de urgência. Dando uma baixa parcial na remessa.

(Importante) Percurso e Rota: O sistema deve gerenciar percursos como templates reutilizáveis (ordem de visitas) e rotas como instâncias do dia. A rota pode ser baseada em um percurso ou criada do zero, e deve ser editável. A rota agrupa remessas com ordem de visita.

Relatórios, Consultas e Integrações:

(Essencial) Relatórios de Movimentação: O sistema deve gerar relatórios (diários, mensais e consolidados semestrais) com filtros por período, produto, escola, motorista e veículo.

(Importante) Exportação de Dados: O sistema deve permitir a visualização e exportação de relatórios em formato de planilha para conferência.

(Desejável) Importação de NF-e (XML): O sistema deve oferecer suporte ao pré-cadastro e entrada automatizada de produtos por meio da leitura do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica.

### Tipo de Proposta

### Boas Práticas de Elaboração

Enquadramento do Projeto: (Proposta Solicitada e formal). O projeto atende à cooperação direta entre a FAETEC Teresópolis e a gestão do Serviço de Material da (GLAE) de Teresópolis, funcionando como requisito final para a obtenção do título de Técnico em Informática sob mediação docente.

- Foco no Problema do Cliente: Adequação do sistema à rotina real dos operadores do galpão (Felipe, Jhonatan e Auxiliar) sem sobrecarregá-los com complexidades financeiras e organizacionais desnecessárias.

- Validação dos Processos em Campo: Inclusão de recursos do fluxo operacional diário, como o Quadro Kanban e folhas de contagem cega para inventários.

- Terminologia Direta e Transparente: Delimitação clara do escopo do projeto, explicitando o que não será controlado pelo sistema (ex: custos de compras e manutenção de frota por GPS).

### Recursos e Orçamento

| Categoria | Descrição do Recurso | Origem / Valor |
| --- | --- | --- |
| Mão de Obra | Equipe de 6 desenvolvedores (Alunos FAETEC) | Projeto Acadêmico (Sem Custo) |
| Hardware | Computadores desktop e leitores de código de barras | (Fornecido pela GLAE) |
| Software e SGBD | SGBD MySQL, Javascript, Editores de código, Github | (Open Source / Gratuito) |
| ferramenta de design | Figma (Design das interfaces, layouts e ornamentação) | (Gratuito) |
| ferramentas de documentação | google (docs,apresentação,drive e planilhas) | (Open Source / Gratuito) |
| Licenciamento | Direito de uso contínuo e transferência de tecnologia | R$ 0,00 (Gratuito para a Administração Pública) |

Valores fictícios estipulados, baseados em recursos, dados,integrantes e ferramentas disponíveis:

1. Custo do Projeto no Modelo de Parceria

Como o projeto é desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na FAETEC, o investimento em desenvolvimento de software é gratuito.

- Licenciamento e Software: R$0,00 (Código aberto, sem mensalidades ou custos de licença).

- Desenvolvimento e Mão de Obra: R$0,00 (Realizado pelos alunos sob orientação docente).

- Infraestrutura Existente: R$0,00 (Aproveitamento dos computadores já utilizados no galpão).

- Investimento Estimado em Hardware Adicional (Opcional):

  - 2x Leitores de Código de Barras USB/Wireless (Básicos/Semiautomáticos): ~R$200,00 a R$500,00 (caso o galpão ainda não possua).

- Custo Total de Implantação para o Município: R$0,00 a R$500,00 (custo residual focado apenas em periféricos físicos, se necessário).

2. Valoração do Projeto no Mercado Tecnológico (Valor Estimado da Solução)

Se a (GLAE) estivesse interessada em contratar uma fábrica de software privada para projetar, desenvolver e implantar esse sistema desktop do zero, o valor estimado de mercado seria:

- Levantamento de Requisitos e Modelagem (30h): ~R$ 3.000,00

- Desenvolvimento da Aplicação Desktop e Banco de Dados (200h a 250h): ~R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00

- Módulo Kanban, Leitura de Códigos de Barras e Anexo de Imagens: ~R$ 5.000,00

- Testes, Homologação e Treinamento de Equipe (40h): ~R$ 4.000,00

- Valor Estimado de Mercado (Desenvolvimento Sob Medida): R$ 32.000,00 a R$ 42.000,00

Custos operacionais de desenvolvimento (estipulação!).Valor Estimado de Mercado aprox. R$42.000,00

### Distribuição de funções e atribuições

### funções e cargas horárias (estimadas !) Conclusão

| Integrante | Área de Atuação | Principais Atribuições / Atividades | Carga Horária |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiago Barreto | Documentação | Modelagem do sistema (Definir diagramas UML), documentação de regras de negócio e redação do Manual do Usuário e etc. | 70h |
| Diego Almeida (sub-gestor) | Documentação | Levantamento de requisitos (RF/RNF), Proposta do Projeto e elaboração dos relatórios operacionais e etc. | 70h |
| João Ruan | Design (UI/UX) | Layout das interfaces Java Swing, padronização visual dos componentes e design de relatórios/folhas de contagem e etc. | 40h |
| Gabriel Silveira | Design (UI/UX) | Criação da identidade visual (guia de estilo/logo), prototipagem das telas no Figma e design do Quadro Kanban e etc. | 40h |
| Jeferson Fernandes | Desenvolvimento | Modelagem e scripts do Banco de Dados MySQL, rotinas de auditoria e integração com leitor de código de barras e etc. | 65h |
| Enzo Guinossi (gestor) | Desenvolvimento | Programação frontend e backend | 65h |
| TOTAL DO PROJETO | Esforço total estimado da equipe para a entrega do ecossistema. |  | 350h |

Conclusão

O Sistema Nexus moderniza a gestão logística do (GLAE) Teresópolis ao unificar cadastros, controle de estoque e expedição em uma plataforma centralizada e auditável. Ao integrar a formação acadêmica da FAETEC com uma demanda real da comunidade, a entrega do software sem custos de licenciamento proporciona transparência, eficiência no uso dos recursos públicos e total autonomia para o município, eliminando as inconsistências causadas pelo gerenciamento manual.