# PROPOSTA CALENDÁRIO (14/08)

ENTREVISTA 3 SEXTAS (14,21,28/08)

- APROVAÇÃO PRÉ PROJETO 1 SEXTA (04/09)

(PROPOSTA TRABALHO)

- CLIENTES: CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

(CONVIDADO)

GERENTE: FELIPE

SUB GERENTE:JONATHAN

# CONSULTOR:

PROF.BERNARDO(LOGISTICA) (04/09)

# PARTICIPAÇÃO APOIO:

CONVIDADO HUGO

# ORIENTADOR:

PROF. JORGE CARNEIRO.

# BANCA DOCENTE:

PROF. LEONARDO

LEANDRO PEDAGOGO

PROF.ANDRÉ

PROF.FABIANO

FROF. ANUBIA GESTORA DA UNIDADE

COGESTOR DA UNIDADE GERAL PROF.FABIANO

# PRÉ APRESENTAÇÃO

15 DIAS ANTES DA APRESENTAÇÃO: 07 A 11/DEZEMBRO (27/11) DEVEMOS ENVIAR O DOCUMENTO ESCRITO 100% PARA A AVALIAÇÃO DA BANCA

MARCAR DUAS PRÉ APRESENTAÇÕES PARA ALINHAR

15 ENCONTROS PROJETO

4 LEVANTAMENTO PROPOSTA

12 DESENVOLVIMENTO

1 APRESENTAÇÃO

# DOCUMENTOS DO PROJETO

1° CÓPIA IMPRESSA GERAL

1° CÓPIA PROJETO

TEMPO:20-30 APRESENTAÇÃO

30 MIN ARGUIÇÃO DA BANCA

10/15 MIN PLATEIA.

1 CD -> CÓPIA DE TODOS OS ARQUIVOS DO SISTEMA.

15 EM 15 ->VISITA CLIENTE (CONTATO PARA GESTOR DE PROJETOS)

REVISÃO ORIENTAÇÃO(04/09)

->EQUIPE DE TRABALHO :

GESTOR

DOCUMENTAÇÃO

BANCO DE DADOS

PROGRAMAÇÃO

SEGURANÇA{ACESSO USUÁRIOS , AMBIENTE SISTEMA}

-> VISITA DE CAMPO

(2 ENCONTROS)

-> 10 MARCOS

1-> INÍCIO / 10-APRESENTAÇÃO

MARCOS/ATIVIDADES/TAREFAS(8 ENCONTROS)